# Roteiro de Execução — Agente de Pesquisa

Documento operacional · Versão 1.0 · 01/05/2026

Este roteiro define a sequência exata de passos para implementar as decisões técnicas do projeto. Cada passo indica qual ferramenta usar (Cursor, DeepSeek, Abacus ou terminal) para economizar créditos e maximizar velocidade.

# 1. Preparação do Ambiente Local

PASSO 1 — Verificar versão do Python (Terminal)

Ferramenta: Terminal (WSL2)

Comando: python --version (dev) e checar Dockerfile (prod)

Objetivo: garantir que dev e prod usam a mesma versão

Se divergir: atualizar o Dockerfile para fixar a versão correta

PASSO 2 — Confirmar Docker Desktop rodando (Terminal)

Ferramenta: Terminal (WSL2)

Comando: docker ps

Objetivo: confirmar que o ambiente local está operacional antes de qualquer mudança

PASSO 3 — Criar branch de trabalho (Terminal + Git)

Ferramenta: Terminal

Comando: git checkout -b feat/timetracker-setup

Objetivo: isolar todas as mudanças desta fase em uma branch dedicada

# 2. Integração do TimeTracker

PASSO 4 — Adicionar TimeTracker como submódulo Git (Terminal)

Ferramenta: Terminal

Comando: git submodule add https://github.com/DRYTRIX/TimeTracker timetracker

Objetivo: manter o TimeTracker versionado junto ao projeto sem copiar o código

PASSO 5 — Criar arquivo .env do TimeTracker (DeepSeek)

Ferramenta: DeepSeek (gratuito)

Ação: usar o prompt fornecido no arquivo de prompt para gerar o .env

Objetivo: configurar o TimeTracker para usar o PostgreSQL já existente no projeto

Salvar como: timetracker/.env

PASSO 6 — Criar docker-compose para o TimeTracker (DeepSeek)

Ferramenta: DeepSeek (gratuito)

Ação: usar o prompt fornecido para gerar o docker-compose.yml do TimeTracker

Objetivo: subir o TimeTracker na mesma rede Docker do agente

Salvar como: timetracker/docker-compose.yml

PASSO 7 — Subir o TimeTracker localmente (Terminal)

Ferramenta: Terminal (WSL2)

Comando: cd timetracker && docker compose up -d

Objetivo: validar que o TimeTracker sobe e conecta ao banco

Se der erro: colar o log no Abacus para diagnóstico

PASSO 8 — Criar projetos no TimeTracker (Interface Web)

Ferramenta: Navegador (localhost)

Ação: acessar a interface do TimeTracker e criar os projetos espelhando as sprints

Objetivo: começar a registrar estimativas e horas reais imediatamente

PASSO 9 — Commit da integração (Terminal + Git)

Ferramenta: Terminal

Sequência de commits:

git add timetracker/

git commit -m "chore: add TimeTracker as git submodule for time tracking"

git add docs/decisoes/timetracker.md

git commit -m "docs: add TimeTracker decision record and setup guide"

# 3. Configuração das Ferramentas de Desenvolvimento

PASSO 10 — Instalar e configurar o Cursor Pro (Windows)

Ferramenta: cursor.com

Ação: baixar, instalar e ativar o plano Pro

Configurar: abrir o repositório agente-pesquisa no Cursor

Objetivo: ter o editor principal pronto para uso imediato

PASSO 11 — Instalar o Aider (Terminal WSL2)

Ferramenta: Terminal

Comando: pip install aider-chat

Configurar: definir a variável OPENROUTER_API_KEY ou OPENAI_API_KEY

Objetivo: ter edição guiada de repositório via CLI disponível

PASSO 12 — Configurar pre-commit (Terminal)

Ferramenta: Terminal

Comandos:

pip install pre-commit ruff

pre-commit install

Criar: .pre-commit-config.yaml com ruff e verificações básicas

Objetivo: garantir qualidade mínima automaticamente antes de cada commit

PASSO 13 — Configurar GitHub Actions (Cursor + DeepSeek)

Ferramenta: DeepSeek para gerar o YAML, Cursor para aplicar

Criar: .github/workflows/ci.yml

Objetivo: lint + testes automáticos a cada push

Commit: ci: add lint and test workflow on push

# 4. Melhorias de Infraestrutura

PASSO 14 — Mockar webhook da Evolution API (Cursor + Abacus)

Ferramenta: Cursor para implementar, Abacus para revisar a lógica

Objetivo: reduzir dependência do ngrok nos testes locais

Criar: tests/mocks/evolution_webhook_mock.py

Commit: test: add Evolution API webhook mock for local testing

PASSO 15 — Automatizar deploy para Oracle Cloud (DeepSeek + Terminal)

Ferramenta: DeepSeek para gerar o script, Terminal para testar

Criar: scripts/deploy.sh com SSH + docker compose pull + up

Objetivo: eliminar deploy manual e reduzir risco de erro humano

Commit: ci: add automated deploy script for Oracle Cloud

PASSO 16 — Atualizar README com estrutura real do projeto (DeepSeek)

Ferramenta: DeepSeek (tarefa simples de documentação)

Objetivo: eliminar divergência entre README e estrutura real

Commit: docs: update README with current project structure

# 5. Validação Final

PASSO 17 — Rodar testes unitários (Terminal)

Ferramenta: Terminal

Comando: pytest tests/ -v

Objetivo: confirmar que nenhuma mudança quebrou o fluxo existente

Se falhar: colar o erro no Abacus para diagnóstico rápido

PASSO 18 — Abrir Pull Request para main (GitHub)

Ferramenta: GitHub

Título: feat: integrate TimeTracker and setup dev toolchain

Objetivo: ter um checkpoint limpo antes de ir para produção

Revisar: diff completo antes de fazer merge

PASSO 19 — Deploy em produção (Oracle Cloud)

Ferramenta: Terminal (SSH) ou script automatizado do Passo 15

Comando: ./scripts/deploy.sh

Objetivo: levar as mudanças para o servidor de produção

Monitorar: docker logs research_agent_api -f

# 6. Tabela de Referência Rápida

| Passo | Tarefa | Ferramenta | Crédito Abacus? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Preparação do ambiente | Terminal / WSL2 | Não |
| 4 | Submódulo TimeTracker | Terminal / Git | Não |
| 5-6 | Configurar .env e docker-compose | DeepSeek | Não |
| 7 | Subir TimeTracker | Terminal | Só se der erro |
| 8 | Criar projetos no TimeTracker | Navegador | Não |
| 9 | Commits da integração | Terminal / Git | Não |
| 10 | Instalar Cursor Pro | cursor.com | Não |
| 11 | Instalar Aider | Terminal | Não |
| 12 | Configurar pre-commit | Terminal | Não |
| 13 | GitHub Actions CI | DeepSeek + Cursor | Não |
| 14 | Mock webhook Evolution | Cursor + Abacus | Sim — revisão |
| 15 | Script deploy Oracle | DeepSeek + Terminal | Não |
| 16 | Atualizar README | DeepSeek | Não |
| 17 | Rodar testes | Terminal | Só se der erro |
| 18 | Pull Request para main | GitHub | Não |
| 19 | Deploy produção | Terminal / Script | Não |

Projeto Agente de Pesquisa · Roteiro de Execução · ChatLLM Teams · 01/05/2026